工作说明书 (Statement of Work, SOW)

文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | SOW-2026-001 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 项目名称 | 野行智伴 - 智能化户外探索与装备管理综合平台 |
| 项目编号 | 2026IM01-G1 |
| 委托方 | 【课程教师】王娟老师 |
| 承接方 | 第1组：蔡子唯（PM）、晏远兆（Dev-Frontend）、蔡子唯（Dev-Backend）、陈泓（QA）、黄上峻（Design）、(DA) 刘俊浩、（DL）蔡子唯、(DW) 凌正哲 |
| 计划开始日期 | 2026年3月11日 |
| 计划结束日期 | 2026年6月14日 |

1. 项目背景

随着户外运动在国内的普及,徒步、露营、穿越等户外活动受到越来越多人的喜爱。然而,户外爱好者在活动规划、装备管理、团队协作等方面面临诸多痛点:

路线信息分散: 缺乏统一的路线信息平台,用户需要从多个渠道收集路线资料

装备管理混乱: 个人装备缺乏系统化管理,难以掌握装备状态和重量

天气风险预判不足: 缺乏针对户外活动的专业天气分析和风险预警

团队协作困难: 组队、分工、沟通等环节缺乏有效工具支持

经验传承缺失: 行程复盘和经验分享缺乏平台支撑

本项目旨在开发一款面向户外爱好者的综合性Web应用,解决上述痛点,提升户外活动的安全性和体验质量。

2. 项目目标

开发一款面向徒步、轻露营与多日穿越场景的Web应用,实现以下核心功能:

路线探索与管理: 提供路线浏览、筛选、搜索、地图展示、详细信息查看功能

装备智能管理: 个人装备库的增删改查、重量统计、分类管理

行程智能规划: 行程创建、查看、状态管理,整合路线、天气、装备、风险信息

AI智能助手: 基于大模型的智能问答、装备建议、风险提示

团队协作管理: 团队创建、成员管理、入队申请、权限控制

行程复盘系统: 行程复盘记录、装备评分、问题记录、经验分享

管理后台: 用户管理、路线管理、团队管理、装备管理、公告管理

3. 项目范围

3.1 范围内

用户端功能:

用户注册登录(手机号/邮箱、头像上传、验证码验证)

个人中心(用户信息编辑、户外能力参数设置)

路线探索(路线列表、筛选、搜索、地图展示)

路线详情(详细信息、天气、风险、装备建议)

装备管理(个人装备库CRUD、重量统计、分类管理)

行程规划(创建行程、查看行程卡)

行程卡(整合路线、天气、装备、风险信息)

AI助手(智谱GLM智能问答、装备建议)

团队管理(创建团队、邀请成员、成员管理)

入队申请(提交申请、审核申请、申请记录)

用户搜索(搜索用户、查看用户主页)

复盘管理(行程复盘、装备评分、问题记录)

管理端功能:

管理员登录(独立登录入口、权限验证)

仪表盘(用户统计、路线统计、数据概览)

用户管理(用户列表、编辑用户、禁用/启用用户)

路线管理(路线CRUD、设置推荐、坐标设置)

团队管理(团队列表、成员管理)

装备管理(公共装备库管理)

公告管理(公告发布、编辑、删除)

技术实现:

前端: Vue 3 + TypeScript + Vite + Element Plus + Leaflet

后端: FastAPI + SQLAlchemy + SQLite

认证: JWT Token

外部服务: 和风天气API、智谱GLM大模型API

3.2 范围外

移动端App开发(iOS/Android原生应用)

真实轨迹记录和离线地图功能

社交功能(朋友圈、动态发布、点赞评论)

电商功能(装备购买、支付集成)

第三方登录(微信、QQ、微博)

多语言国际化(仅支持中文)

离线模式(PWA)

实时通讯(WebSocket聊天)

4. 主要可交付成果

| 序号 | 可交付成果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前端应用 | Vue 3 + TypeScript 完整前端代码,包含所有用户端和管理端页面 |
| 2 | 后端API | FastAPI 完整后端代码,包含所有RESTful API接口 |
| 3 | 数据库设计文档 | SQLite数据库Schema设计、E-R图、数据字典 |
| 4 | API接口文档 | Swagger自动生成的API文档 |
| 5 | 测试报告 | 功能测试、响应式测试、构建验证报告 |
| 6 | 部署说明书 | 环境配置、部署步骤、运维指南 |
| 7 | 项目管理文档 | SOW、WBS、WBS词典、RTM、活动清单、活动属性清单、进度表、预算表 |
| 8 | 用户手册 | 功能说明、操作指南、常见问题 |

5. 关键里程碑

| 里程碑 | 描述 | 计划完成时间 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 需求评审通过 | 第5周 | SRS文档通过教师评审,需求无歧义 |
| M2 | 原型验收 | 第7周 | UI原型通过用户走查,交互流程确认 |
| M3 | 数据库设计完成 | 第8周 | E-R图完成,数据库Schema创建成功 |
| M4 | 后端API开发完成 | 第11周 | 所有API接口开发完成,通过联调测试 |
| M5 | 前端开发完成 | 第12周 | 所有页面开发完成,功能测试通过 |
| M6 | 集成测试完成 | 第13周 | 前后端集成测试通过,主流程无阻塞缺陷 |
| M7 | UAT验收通过 | 第14周 | 用户验收测试通过,满足验收标准 |
| M8 | 项目答辩 | 第16周 | 完成项目演示,提交全部交付物 |

6. 约束条件

技术约束:

- 所有代码须托管于Github仓库

- 前端必须使用Vue 3 + TypeScript

- 后端必须使用FastAPI + Python 3.11+

- 数据库使用SQLite

时间约束:

- 项目周期16周(2026年3月11日 - 2026年6月14日)

- 每周至少提交1次代码到Github

- 文档提交截止时间: 2026年4月8日18:00

资源约束:

- 团队成员6人,均为学生

- 使用免费开源框架和工具

质量约束:

- 代码必须通过TypeScript类型检查

- 核心功能必须通过测试

- 响应式设计必须适配桌面、平板、手机

7. 假设前提

技术假设:

- 所有成员具备基础Vue、Python编程能力

- 团队成员熟悉Git版本控制

- 团队成员了解RESTful API设计原则

资源假设:

- 和风天气API免费额度充足

- 智谱GLM API免费额度充足

时间假设:

- 团队成员每周可投入至少10小时

- 无重大课程冲突

- 教师评审反馈及时(1周内)

外部依赖假设:

- 第三方API服务稳定可用

8. 风险概述

| 风险类别 | 风险描述 | 风险等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求风险 | 需求理解偏差导致返工 | 中 | 加强需求评审,及时与教师沟通 |
| 技术风险 | 团队成员技术能力不足 | 中 | 提前学习,结对编程,代码审查 |
| 进度风险 | 任务延期导致整体延期 | 中 | 设置缓冲时间,及时调整计划 |
| 人员风险 | 成员请假或退出 | 低 | 知识共享,文档完善,任务备份 |
| 外部依赖风险 | 第三方API服务不稳定 | 低 | 实现Mock模式,降低依赖 |
| 工具风险 | CodeArts平台服务异常 | 低 | 本地备份,多渠道提交 |

9. 成功标准

项目成功的标准如下:

功能完整性: 实现范围内所有功能,功能测试通过率100%

质量标准:

- 代码TypeScript类型检查通过

- 无P0/P1级别缺陷

- 响应式设计适配三种设备

交付完整性: 8份项目管理文档全部提交,格式规范

平台使用: github项目结构清晰,文档正确挂载,Issue关联准确

团队协作: Git提交记录显示全员参与,文档有协作痕迹

答辩通过: 项目演示成功,教师评分≥80分

10. 签署确认

本工作说明书经双方确认,作为项目执行的正式协议。

委托方签字: ___________

承接方代表签字: ___________

日期: ___________

文档版本历史:

| 版本 | 日期 | 修改人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-03-11 | 晏远兆 | 初始版本 |