工作分解结构 (Work Breakdown Structure, WBS)

文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | WBS-2026-001 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 项目名称 | 野行智伴 - 智能化户外探索与装备管理综合平台 |
| 编制日期 | 2026年3月11日 |
| 编制人 | 蔡子唯 |

WBS结构说明

WBS将项目可交付成果分解为可管理的工作包,层级不超过4级:

第1级: 项目整体

第2级: 主要阶段/子项目

第3级: 工作包(Work Package)

WBS分解表

| WBS编号 | 工作包名称 | 层级 | 父节点编号 | 负责人 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 野行智伴平台 | 1 - 项目 | - | 蔡子唯 | 项目全部交付物验收通过 |
| 1.1 | 项目管理 | 2 - 阶段 | 1 | 蔡子唯 | 阶段文档齐全,已上传CodeArts |
| 1.1.1 | 项目规划文档(SOW/WBS等) | 3 - 工作包 | 1.1 | 蔡子唯 | 8份文档提交完毕 |
| 1.1.2 | 进度监控与周报 | 3 - 工作包 | 1.1 | 蔡子唯 | 每周提交进度周报 |
| 1.1.3 | 风险管理 | 3 - 工作包 | 1.1 | 蔡子唯 | 风险识别与应对措施文档 |
| 1.2 | 需求分析 | 2 - 阶段 | 1 | 刘俊浩 | 需求评审通过 |
| 1.2.1 | 用户访谈与问卷 | 3 - 工作包 | 1.2 | 刘俊浩 | 访谈报告完成,收集≥15份有效问卷 |
| 1.2.2 | 需求规格说明书(SRS) | 3 - 工作包 | 1.2 | 刘俊浩 | SRS通过评审,需求无歧义 |
| 1.2.3 | 需求追踪矩阵(RTM) | 3 - 工作包 | 1.2 | 刘俊浩 | RTM建立,需求全覆盖 |
| 1.3 | 系统设计 | 2 - 阶段 | 1 | 黄上峻 | 设计文档评审通过 |
| 1.3.1 | 数据库E-R图设计 | 3 - 工作包 | 1.3 | 黄上峻 | E-R图完成,Schema创建成功 |
| 1.3.2 | 系统架构设计 | 3 - 工作包 | 1.3 | 黄上峻 | 架构图完成,技术栈确定 |
| 1.3.3 | API接口设计 | 3 - 工作包 | 1.3 | 黄上峻 | API设计文档完成,接口规范确定 |
| 1.3.4 | UI原型设计 | 3 - 工作包 | 1.3 | 黄上峻 | 原型通过用户走查 |
| 1.4 | 前端开发 | 2 - 阶段 | 1 | 晏远兆 | 前端功能全部实现 |
| 1.4.1 | 项目框架搭建 | 3 - 工作包 | 1.4 | 晏远兆 | Vue3+Vite项目初始化完成 |
| 1.4.2 | 公共组件开发 | 3 - 工作包 | 1.4 | 晏远兆 | 导航栏、地图、表单等组件完成 |
| 1.4.3 | 用户认证模块 | 3 - 工作包 | 1.4 | 晏远兆 | 登录、注册、个人中心页面完成 |
| 1.4.4 | 路线探索模块 | 3 - 工作包 | 1.4 | 晏远兆 | 路线列表、详情、地图页面完成 |
| 1.4.5 | 装备管理模块 | 3 - 工作包 | 1.4 | 晏远兆 | 装备CRUD、统计页面完成 |
| 1.4.6 | 行程规划模块 | 3 - 工作包 | 1.4 | 晏远兆 | 行程创建、查看、管理页面完成 |
| 1.4.7 | 团队协作模块 | 3 - 工作包 | 1.4 | 晏远兆 | 团队、申请、成员管理页面完成 |
| 1.4.8 | 复盘管理模块 | 3 - 工作包 | 1.4 | 晏远兆 | 复盘CRUD页面完成 |
| 1.4.9 | AI助手模块 | 3 - 工作包 | 1.4 | 晏远兆 | AI问答界面完成 |
| 1.4.10 | 管理后台模块 | 3 - 工作包 | 1.4 | 晏远兆 | 管理后台所有页面完成 |
| 1.5 | 后端开发 | 2 - 阶段 | 1 | 蔡子唯 | API全部通过联调测试 |
| 1.5.1 | 项目框架搭建 | 3 - 工作包 | 1.5 | 蔡子唯 | FastAPI项目初始化完成 |
| 1.5.2 | 数据库模型设计 | 3 - 工作包 | 1.5 | 蔡子唯 | SQLAlchemy模型定义完成 |
| 1.5.3 | 用户认证API | 3 - 工作包 | 1.5 | 蔡子唯 | 注册、登录、JWT鉴权API完成 |
| 1.5.4 | 路线管理API | 3 - 工作包 | 1.5 | 蔡子唯 | 路线CRUD、筛选、搜索API完成 |
| 1.5.5 | 装备管理API | 3 - 工作包 | 1.5 | 蔡子唯 | 装备CRUD、统计API完成 |
| 1.5.6 | 行程管理API | 3 - 工作包 | 1.5 | 蔡子唯 | 行程CRUD、状态管理API完成 |
| 1.5.7 | 团队管理API | 3 - 工作包 | 1.5 | 蔡子唯 | 团队、成员、申请API完成 |
| 1.5.8 | 复盘管理API | 3 - 工作包 | 1.5 | 蔡子唯 | 复盘CRUD API完成 |
| 1.5.9 | AI助手API | 3 - 工作包 | 1.5 | 蔡子唯 | 智谱GLM集成、问答API完成 |
| 1.5.10 | 天气服务API | 3 - 工作包 | 1.5 | 蔡子唯 | 和风天气集成API完成 |
| 1.5.11 | 管理后台API | 3 - 工作包 | 1.5 | 蔡子唯 | 管理后台所有API完成 |
| 1.6 | 测试与质量保证 | 2 - 阶段 | 1 | 陈泓 | 测试报告输出,缺陷清零 |
| 1.6.1 | 单元测试 | 3 - 工作包 | 1.6 | 陈泓 | 核心模块单元测试覆盖率≥80% |
| 1.6.2 | 集成测试 | 3 - 工作包 | 1.6 | 陈泓 | 前后端集成测试通过 |
| 1.6.3 | 功能测试 | 3 - 工作包 | 1.6 | 陈泓 | 所有功能测试用例通过 |
| 1.6.4 | 响应式测试 | 3 - 工作包 | 1.6 | 陈泓 | 三种设备适配测试通过 |
| 1.6.5 | 用户验收测试(UAT) | 3 - 工作包 | 1.6 | 陈泓 | 用户验收通过 |
| 1.7 | 部署与上线 | 2 - 阶段 | 1 | 蔡子唯 | 系统在云服务器正常运行 |
| 1.7.1 | 环境配置 | 3 - 工作包 | 1.7 | 蔡子唯 | 开发、测试、生产环境配置完成 |
| 1.7.2 | 应用部署 | 3 - 工作包 | 1.7 | 蔡子唯 | 前后端部署成功,URL可访问 |
| 1.7.3 | 部署说明书编写 | 3 - 工作包 | 1.7 | 蔡子唯 | 部署文档完整,可重复部署 |
| 1.8 | 文档编写 | 2 - 阶段 | 1 | 凌正哲 | 全部文档编写完成 |
| 1.8.1 | 用户手册 | 3 - 工作包 | 1.8 | 凌正哲 | 用户手册编写完成 |
| 1.8.2 | API接口文档 | 3 - 工作包 | 1.8 | 凌正哲 | Swagger文档生成完成 |
| 1.8.3 | 测试报告 | 3 - 工作包 | 1.8 | 凌正哲 | 测试报告编写完成 |
| 1.8.4 | 项目答辩材料 | 3 - 工作包 | 1.8 | 凌正哲 | PPT、演示视频完成 |

WBS树状图

1 野行智伴平台

├─ 1.1 项目管理

│  ├─ 1.1.1 项目规划文档(SOW/WBS等)

│  ├─ 1.1.2 进度监控与周报

│  └─ 1.1.3 风险管理

├─ 1.2 需求分析

│  ├─ 1.2.1 用户访谈与问卷

│  ├─ 1.2.2 需求规格说明书(SRS)

│  └─ 1.2.3 需求追踪矩阵(RTM)

├─ 1.3 系统设计

│  ├─ 1.3.1 数据库E-R图设计

│  ├─ 1.3.2 系统架构设计

│  ├─ 1.3.3 API接口设计

│  └─ 1.3.4 UI原型设计

├─ 1.4 前端开发

│  ├─ 1.4.1 项目框架搭建

│  ├─ 1.4.2 公共组件开发

│  ├─ 1.4.3 用户认证模块

│  ├─ 1.4.4 路线探索模块

│  ├─ 1.4.5 装备管理模块

│  ├─ 1.4.6 行程规划模块

│  ├─ 1.4.7 团队协作模块

│  ├─ 1.4.8 复盘管理模块

│  ├─ 1.4.9 AI助手模块

│  └─ 1.4.10 管理后台模块

├─ 1.5 后端开发

│  ├─ 1.5.1 项目框架搭建

│  ├─ 1.5.2 数据库模型设计

│  ├─ 1.5.3 用户认证API

│  ├─ 1.5.4 路线管理API

│  ├─ 1.5.5 装备管理API

│  ├─ 1.5.6 行程管理API

│  ├─ 1.5.7 团队管理API

│  ├─ 1.5.8 复盘管理API

│  ├─ 1.5.9 AI助手API

│  ├─ 1.5.10 天气服务API

│  └─ 1.5.11 管理后台API

├─ 1.6 测试与质量保证

│  ├─ 1.6.1 单元测试

│  ├─ 1.6.2 集成测试

│  ├─ 1.6.3 功能测试

│  ├─ 1.6.4 响应式测试

│  └─ 1.6.5 用户验收测试(UAT)

├─ 1.7 部署与上线

│  ├─ 1.7.1 环境配置

│  ├─ 1.7.2 应用部署

│  └─ 1.7.3 部署说明书编写

└─ 1.8 文档编写

├─ 1.8.1 用户手册

├─ 1.8.2 API接口文档

├─ 1.8.3 测试报告

└─ 1.8.4 项目答辩材料

工作包统计

| 阶段 | 工作包数量 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理 | 3 | 6.5% |
| 需求分析 | 3 | 6.5% |
| 系统设计 | 4 | 8.7% |
| 前端开发 | 10 | 21.7% |
| 后端开发 | 11 | 23.9% |
| 测试与质量保证 | 5 | 10.9% |
| 部署与上线 | 3 | 6.5% |
| 文档编写 | 4 | 8.7% |
| 合计 | 43 | 100% |

---

文档版本历史:

| 版本 | 日期 | 修改人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-03-11 | 蔡子唯 | 初始版本 |