活动清单 (Activity List)

文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | AL-2026-001 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 项目名称 | 野行智伴 - 智能化户外探索与装备管理综合平台 |
| 编制日期 | 2026年3月11日 |
| 编制人 | 蔡子唯 |

说明

活动清单列出完成项目所需的全部具体活动(任务),是项目进度计划的基础输入。活动清单从WBS工作包导出,每个活动都是具体的、可执行的、可度量的任务。

活动清单表

| 活动编号 | 活动名称 | 所属工作包(WBS) | 活动描述 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理阶段 |  |  |  |  |
| A-001 | 编写SOW文档 | 1.1.1 | 按照SOW模板填写项目背景、范围、里程碑等信息,经教师审核后提交 | 晏远兆 |
| A-002 | 分解WBS结构 | 1.1.1 | 全组讨论,将项目分解至工作包层级,使用XMind绘制WBS图 | 凌正哲 |
| A-003 | 编写WBS词典 | 1.1.1 | 对关键工作包进行详细描述,包括工作内容、验收标准、资源、成本估算 | 黄上峻 |
| A-004 | 建立需求追踪矩阵 | 1.1.1 | 建立业务需求、功能需求、设计、开发、测试的追踪关系 | 刘俊浩 |
| A-005 | 编写活动清单 | 1.1.1 | 从WBS工作包导出具体活动,列出所有任务 | 蔡子唯 |
| A-006 | 编写活动属性清单 | 1.1.1 | 补充活动的工期估算、前置活动、所需资源等属性 | 蔡子唯 |
| A-007 | 编写项目进度表 | 1.1.1 | 制定项目进度计划,绘制甘特图 | 陈泓 |
| A-008 | 编写项目预算表 | 1.1.1 | 估算项目成本,编制预算表 | 蔡子唯 |
| A-009 | 每周进度周报 | 1.1.2 | 每周汇总进度,编写周报,上传CodeArts | 陈泓 |
| A-010 | 风险识别与应对 | 1.1.3 | 识别项目风险,制定应对措施,更新风险清单 | 晏远兆 |
| 需求分析阶段 |  |  |  |  |
| A-011 | 设计用户访谈问卷 | 1.2.1 | 设计访谈问卷,涵盖用户画像、痛点、需求等 | 蔡子唯 |
| A-012 | 执行用户访谈 | 1.2.1 | 访谈15~20名户外爱好者,收集需求和痛点 | 蔡子唯 |
| A-013 | 分析访谈结果 | 1.2.1 | 整理访谈结果,提取关键需求和痛点 | 蔡子唯 |
| A-014 | 编写需求规格说明书 | 1.2.2 | 编写SRS文档,包括功能需求、非功能需求、用例图 | 蔡子唯 |
| A-015 | 需求评审 | 1.2.2 | 组织需求评审会议,教师和全体成员参与 | 蔡子唯 |
| A-016 | 建立需求追踪矩阵 | 1.2.3 | 建立需求追踪矩阵,确保需求全覆盖 | 刘俊浩 |
| 系统设计阶段 |  |  |  |  |
| A-017 | 数据库E-R图设计 | 1.3.1 | 设计数据库实体及关系,绘制E-R图 | 黄上峻 |
| A-018 | 数据库Schema创建 | 1.3.1 | 根据E-R图创建SQLite数据库Schema | 黄上峻 |
| A-019 | 编写数据字典 | 1.3.1 | 编写数据字典,说明每个表和字段的含义 | 黄上峻 |
| A-020 | 系统架构设计 | 1.3.2 | 确定技术栈,绘制系统架构图 | 黄上峻 |
| A-021 | API接口设计 | 1.3.3 | 设计RESTful API接口规范,编写API设计文档 | 蔡子唯 |
| A-022 | UI原型设计 | 1.3.4 | 使用Figma制作低/高保真原型,涵盖主要页面 | 蔡子唯 |
| A-023 | 原型评审 | 1.3.4 | 组织原型评审会议,确认交互流程 | 蔡子唯 |
| 前端开发阶段 |  |  |  |  |
| A-024 | 前端项目初始化 | 1.4.1 | 使用Vite创建Vue3+TypeScript项目,配置ESLint、Prettier | 晏远兆 |
| A-025 | 安装前端依赖 | 1.4.1 | 安装Element Plus、Pinia、Vue Router、Leaflet等依赖 | 晏远兆 |
| A-026 | 配置前端路由 | 1.4.1 | 配置Vue Router,定义路由结构 | 晏远兆 |
| A-027 | 开发公共组件 | 1.4.2 | 开发导航栏、地图组件、表单组件、加载组件等 | 晏远兆 |
| A-028 | 开发登录注册页面 | 1.4.3 | 开发登录、注册页面,实现表单验证 | 晏远兆 |
| A-029 | 开发个人中心页面 | 1.4.3 | 开发个人中心页面,实现信息编辑、头像上传 | 晏远兆 |
| A-030 | 开发路线列表页面 | 1.4.4 | 开发路线列表页面,实现分页、筛选、搜索 | 晏远兆 |
| A-031 | 开发路线详情页面 | 1.4.4 | 开发路线详情页面,集成地图展示 | 晏远兆 |
| A-032 | 集成Leaflet地图 | 1.4.4 | 集成Leaflet地图库,实现轨迹可视化 | 黄上峻 |
| A-033 | 开发装备管理页面 | 1.4.5 | 开发装备CRUD页面,实现统计功能 | 黄上峻 |
| A-034 | 开发行程管理页面 | 1.4.6 | 开发行程创建、查看、管理页面 | 黄上峻 |
| A-035 | 开发团队管理页面 | 1.4.7 | 开发团队创建、成员管理、申请管理页面 | 黄上峻 |
| A-036 | 开发复盘管理页面 | 1.4.8 | 开发复盘CRUD页面,实现装备评分 | 黄上峻 |
| A-037 | 开发AI助手页面 | 1.4.9 | 开发AI问答界面,集成智谱GLM | 黄上峻 |
| A-038 | 开发管理后台页面 | 1.4.10 | 开发管理后台所有页面(用户、路线、团队、装备、公告) | 黄上峻 |
| A-039 | 前端响应式适配 | 1.4.1 | 适配桌面、平板、手机三种设备 | 黄上峻 |
| 后端开发阶段 |  |  |  |  |
| A-040 | 后端项目初始化 | 1.5.1 | 创建FastAPI项目,配置项目结构 | 蔡子唯 |
| A-041 | 安装后端依赖 | 1.5.1 | 安装FastAPI、SQLAlchemy、PyJWT、bcrypt等依赖 | 蔡子唯 |
| A-042 | 配置数据库连接 | 1.5.1 | 配置SQLite数据库连接,设置异步ORM | 蔡子唯 |
| A-043 | 定义数据库模型 | 1.5.2 | 定义User、Route、Gear、Trip、Team、Review等模型 | 蔡子唯 |
| A-044 | 开发用户认证API | 1.5.3 | 开发注册、登录、JWT鉴权、用户信息API | 蔡子唯 |
| A-045 | 开发路线管理API | 1.5.4 | 开发路线CRUD、筛选、搜索API | 蔡子唯 |
| A-046 | 开发装备管理API | 1.5.5 | 开发装备CRUD、统计API | 蔡子唯 |
| A-047 | 开发行程管理API | 1.5.6 | 开发行程CRUD、状态管理API | 蔡子唯 |
| A-048 | 开发团队管理API | 1.5.7 | 开发团队、成员、申请API | 蔡子唯 |
| A-049 | 开发复盘管理API | 1.5.8 | 开发复盘CRUD API | 蔡子唯 |
| A-050 | 集成智谱GLM API | 1.5.9 | 集成智谱GLM大模型,实现智能问答 | 蔡子唯 |
| A-051 | 实现AI Mock模式 | 1.5.9 | 实现Mock模式,支持无API密钥演示 | 蔡子唯 |
| A-052 | 集成和风天气API | 1.5.10 | 集成和风天气API,获取天气数据 | 蔡子唯 |
| A-053 | 开发管理后台API | 1.5.11 | 开发管理后台所有API | 蔡子唯 |
| A-054 | 生成Swagger文档 | 1.5.1 | 使用FastAPI自动生成API文档 | 蔡子唯 |
| 测试阶段 |  |  |  |  |
| A-055 | 编写单元测试 | 1.6.1 | 对核心业务逻辑编写单元测试,覆盖率≥80% | 陈泓 |
| A-056 | 执行单元测试 | 1.6.1 | 执行单元测试,确保测试通过 | 陈泓 |
| A-057 | 前后端联调测试 | 1.6.2 | 对所有API进行联调测试,确保前后端对接正常 | 陈泓 |
| A-058 | 功能测试 | 1.6.3 | 执行所有功能测试用例,记录测试结果 | 陈泓 |
| A-059 | 响应式测试 | 1.6.4 | 在桌面、平板、手机三种设备上测试响应式适配 | 陈泓 |
| A-060 | 用户验收测试 | 1.6.5 | 邀请真实用户进行UAT,收集反馈并整改 | 陈泓 |
| A-061 | 编写测试报告 | 1.6.3 | 编写测试报告,汇总测试结果和缺陷 | 陈泓 |
| 部署阶段 |  |  |  |  |
| A-062 | 配置开发环境 | 1.7.1 | 配置本地开发环境,安装Python、Node.js | 刘俊浩 |
| A-063 | 配置生产环境 | 1.7.1 | 配置华为云ECS服务器,安装Nginx、Python、Node.js | 刘俊浩 |
| A-064 | 前端构建 | 1.7.2 | 执行npm run build,生成前端构建产物 | 刘俊浩 |
| A-065 | 后端部署 | 1.7.2 | 部署FastAPI应用到ECS,使用Uvicorn启动 | 刘俊浩 |
| A-066 | 配置Nginx | 1.7.2 | 配置Nginx反向代理,指向前后端服务 | 刘俊浩 |
| A-067 | 验证部署 | 1.7.2 | 验证应用可通过URL访问,功能正常 | 蔡子唯 |
| A-068 | 编写部署说明书 | 1.7.3 | 编写从零到上线的完整部署步骤文档 | 刘俊浩 |
| 文档编写阶段 |  |  |  |  |
| A-069 | 编写用户手册 | 1.8.1 | 编写用户手册,说明功能使用方法 | 凌正哲 |
| A-070 | 编写API接口文档 | 1.8.2 | 整理Swagger文档,补充说明 | 凌正哲 |
| A-071 | 编写测试报告 | 1.8.3 | 编写测试报告,汇总测试结果 | 凌正哲 |
| A-072 | 制作答辩PPT | 1.8.4 | 制作项目答辩PPT,涵盖项目背景、功能、技术、演示 | 凌正哲 |
| A-073 | 录制演示视频 | 1.8.4 | 录制项目演示视频,展示核心功能 | 蔡子唯 |
| A-074 | 整理交付物 | 1.8.4 | 整理所有交付物,提交最终版本 | 蔡子唯 |

活动统计

| 阶段 | 活动数量 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理 | 10 | 13.5% |
| 需求分析 | 6 | 8.1% |
| 系统设计 | 7 | 9.5% |
| 前端开发 | 16 | 21.6% |
| 后端开发 | 15 | 20.3% |
| 测试 | 7 | 9.5% |
| 部署 | 7 | 9.5% |
| 文档编写 | 6 | 8.1% |
| 合计 | 74 | 100% |

文档版本历史:

| 版本 | 日期 | 修改人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-03-11 | 蔡子唯 | 初始版本 |