项目预算表 (Project Budget)

文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | Budget-2026-001 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 项目名称 | 野行智伴 - 智能化户外探索与装备管理综合平台 |
| 编制日期 | 2026年4月12日 |
| 编制人 | 蔡子唯 |

说明

项目预算表用于估算和跟踪项目全周期的各类成本。本预算表仅考虑以下三大类实际成本:

微调模型花费: 模型微调/训练产生的实际费用

学生时间成本: 团队成员(学生)投入的时间成本

租服务器成本: 云服务器及基础设施租赁费用

说明: 本课程为模拟项目,人力成本以折算方式体现,每人时按50元计算(模拟市场价)。云资源使用华为云学生免费套餐,工具均为开源/免费版。

项目预算表

| WBS编号 | 费用科目 | 活动/内容说明 | 资源类型 | 单位 | 数量 | 单价(¥) | 预算金额(¥) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微调模型花费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.9 | 智谱GLM API调用 | AI智能问答、装备建议、路线推荐、风险提示 | API服务 | 月 | 4 | 0 | 0 | 使用免费额度(100万tokens/月) |
| 1.5.9 | 模型微调 | — | — | — | — | — | 0 | 本项目不涉及模型微调,采用API直接调用 |
| 小计 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生时间成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 项目管理人力 | 项目计划、周报、协调沟通 | 人力 | 人·时 | 120 | 50 | 6,000 | 蔡子唯 |
| 1.2 | 需求分析人力 | 用户访谈、SRS编写、RTM维护 | 人力 | 人·时 | 100 | 50 | 5,000 | 刘俊浩 |
| 1.3 | 系统设计人力 | 架构设计、数据库设计、UI原型 | 人力 | 人·时 | 100 | 50 | 5,000 | 黄上峻 |
| 1.4 | 前端开发人力 | Vue3页面与组件开发 | 人力 | 人·时 | 200 | 50 | 10,000 | 晏远兆 |
| 1.5 | 后端开发人力 | FastAPI开发、数据库实现、第三方集成 | 人力 | 人·时 | 180 | 50 | 9,000 | 蔡子唯 |
| 1.6 | 测试人力 | 单元测试、集成测试、UAT | 人力 | 人·时 | 80 | 50 | 4,000 | 陈泓 |
| 1.7 | 部署运维人力 | 环境配置、应用部署、运维监控 | 人力 | 人·时 | 40 | 50 | 2,000 | 蔡子唯 |
| 1.1 | 文档编写人力 | 用户手册、API文档、测试报告、答辩材料 | 人力 | 人·时 | 60 | 50 | 3,000 | 凌正哲 |
| 小计 | 880 | 44,000 |  |  |  |  |  |  |
| 租服务器成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 云服务器ECS | 华为云ECS,2核4GB,学生套餐 | 基础设施 | 月 | 4 | 0 | 0 | 学生免费套餐 |
| 1.7 | 对象存储OBS | 华为云OBS,图片文件存储 | 基础设施 | GB/月 | 10 | 0 | 0 | 免费额度内 |
| 1.7 | 域名(可选) | 项目演示域名 | 基础设施 | 年 | 1 | 55 | 55 | 可选项 |
| 小计 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理与应急储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | 管理储备 | 应对不可预见的范围变更、技术风险 | 储备 | — | 1 | — | 2,200 | 预算5% |
| — | 应急储备 | 应对已识别风险(人员请假等) | 储备 | — | 1 | — | 1,100 | 预算2.5% |
| 小计 | 3,300 |  |  |  |  |  |  |  |

项目预算合计: ¥47,355 (含储备)

预算汇总

| 成本类别 | 预算金额(¥) | 占比 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微调模型花费 | 0 | 0.00% | 使用智谱GLM API免费额度,不涉及模型微调 |
| 学生时间成本 | 44,000 | 92.90% | 5名学生时间投入折算成本 |
| 租服务器成本 | 55 | 0.12% | 域名费用(可选),其余使用学生免费套餐 |
| 管理与应急储备 | 3,300 | 6.98% | 管理储备5% + 应急储备2.5% |
| 项目总预算 | 47,355 | 100% |  |

---

成本分解结构(CBS)

项目总预算: ¥47,355

│

├─ 微调模型花费: ¥0 (0.00%)

│  ├─ 智谱GLM API调用: ¥0 (免费额度)

│  └─ 模型微调: ¥0 (不涉及)

│

├─ 学生时间成本: ¥44,000 (92.90%)

│  ├─ 项目管理: ¥6,000 (13.6%)

│  ├─ 需求分析: ¥5,000 (11.4%)

│  ├─ 系统设计: ¥5,000 (11.4%)

│  ├─ 前端开发: ¥10,000 (22.7%)

│  ├─ 后端开发: ¥9,000 (20.5%)

│  ├─ 测试工作: ¥4,000 (9.1%)

│  ├─ 部署运维: ¥2,000 (4.5%)

│  └─ 文档编写: ¥3,000 (6.8%)

│

├─ 租服务器成本: ¥55 (0.12%)

│  ├─ 云服务器ECS: ¥0 (学生免费套餐)

│  ├─ 对象存储OBS: ¥0 (免费额度)

│  └─ 域名: ¥55 (可选项)

│

└─ 管理与应急储备: ¥3,300 (6.98%)

├─ 管理储备: ¥2,200 (5%)

└─ 应急储备: ¥1,100 (2.5%)

总结

预算特点

微调模型花费为零: 项目采用智谱GLM API直接调用,不涉及模型微调,使用免费额度

学生时间成本为主: 占比92.90%,符合学生模拟项目特点

租服务器成本极低: 使用学生免费套餐,仅域名费用55元

总体预算合理: 47,355元(含储备),在预期范围内

成本效益

功能点数量: 42个

单位功能成本: ¥1,127/功能点

人均成本: ¥9,471/人

项目周期: 16周

团队规模: 5人

建议

优先使用免费API资源: 降低模型调用成本

合理控制人力投入: 提高开发效率

建立成本监控机制: 及时发现超支

预留管理储备: 应对不可预见风险

文档版本历史:

| 版本 | 日期 | 修改人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-04-12 | 蔡子唯 | 初始版本 |